Copia
	[image: image1.jpg]




	Comune di Calasca Castiglione

	
	Provincia di  VB
_____________


VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N.76
OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE CONSEGUENTE A NUOVI EVENTI ATMOSFERICI DEL PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI LOCALITA' POZZETTO E MOLINI ALTA

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
L’anno duemilanove addì tre del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

	Cognome e Nome
	Presente

	
	

	1. ZAMETTI BRUNO - Sindaco 
	Sì

	2. BRUNO MICHELE - Assessore 
	Sì

	3. MEAZZA TIZIANA DOMENICA IN BIANCHI - Assessore 
	No

	4. LOSEGGIO ROSARIO - Assessore
	Sì

	5. MORETTI DANIELE - Assessore
	Sì

	
	

	Totale Presenti:
	4

	Totale Assenti:
	1


Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor LONGA Dott. FULVIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZAMETTI BRUNO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

· La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, difesa del Suolo, economia montana e foreste – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, con nota prot. 5777/Da 14.00 del 22.10.2007, registrata al protocollo comunale al n. 4091 del 24/10/2007, ad oggetto “L.R. n. 18/84 – Lavori inerenti strade - € 30.000,00”, comunicava che con  Determinazione dirigenziale n° 155 del 19.10.2007 l’intervento specificato nella citata nota di comunicazione è stato ammesso a un contributo in conto capitale nella misura di € 30.000,00 ai sensi della L.R. 21/03/1984 n. 18;

· la concessione del contributo è subordinata all’accettazione di quest’ultimo e all’impegno a realizzare le opere nei tempi e secondo le modalità stabilite con la Determinazione dir n° 155 del 19.10.2007 ed indicate nella comunicazione del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento in data 22.10.2007 prot n. 5777/14.00;

· la mancata restituzione dell’atto di impegno debitamente sottoscritto entro il 22.11.2007, unitamente al cronoprogramma dei lavori, comporta la revoca all’ammissione del progetto al contributo;

· il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto contenuti nel presente impegno, se non debitamente motivato e dovuto a cause non ascrivibili all’Ente gestore, potrà comportare la revoca della concessione del contributo;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 107 in data 19/11/2007 con la quale si decideva di incaricare il responsabile del servizio tecnico arch. Matilde CORTI per la progettazione preliminare-definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità per gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali carrozzabili di collegamento alle frazioni e Località abitate””, determinando il compenso nella misura del 2% dell’importo dei lavori, al netto degli oneri riflessi ed erariali, e, di impegnare la somma di € 600,00 oltre agli oneri riflessi all’intervento 2080101 voce 8230/6/1 (impegno 170/2006;

ATTESO che il Responsabile del Servizio Tecnico ha predisposto bozza del progetto preliminare, ma non è in grado di portare a termine il suo incarico in tempi brevi, per i carichi di lavoro cui è sottoposto l’Ufficio Tecnico, per cui si rende necessario affidare incarico del completamento del progetto preliminare e per la redazione del progetto a livello definitivo-esecutivo, di direzione lavori e contabilità;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

· n. 26 in data 25 giugno 2008, esecutiva, con la quale si decideva di Affidare allo Studio Tecnico ESSEPI’ del Geometra Stefano Pizzi, Via Dott. Cicoletti, 71, Pieve Vergonte, nella persona del Geom. Stefano PIZZI, iscritto al Collegio dei Geometri del Verbano Cusio Ossola al n.369, Partita IVA n.01615930037, Codice Fiscale PZZSFN69H25D332N, l’incarico per la progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96 in sede di progettazione ed esecuzione, dei lavori di manutenzione3 straordinaria e messa in sicurezza strade comunali carrozzabili di collegamento alle Frazioni e località abitate; far fronte alla spesa per il presente incarico per la progettazione preliminare e definitiva/esecutiva, relazione geologica, con una quota non superiore al 15% (percentuale che dovrà comprendere anche la quota dell’1,00% ai sensi art. 18, comma 1, legge 109/1994 e s.m.i.) dell’importo dei lavori previsti in progetto, oneri che saranno previsti in progetto, assumendo impegno di spesa all’intervento 2080101 voce 8230/6/1 (impegno 170/2006).

· n. 69 in data 13/10/2008, esecutiva, con la quale si decideva di Approvare il progetto esecutivo, dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali carrozzabili di collegamento alle Frazioni e Località abitate – Molini Alta e Pozzetto, dell’importo di € 46.824,73, redatto in data 1 settembre 2008, presentato al protocollo comunale il 3 settembre 2008, registrato al n. 3520 di protocollo, presentato dallo Studio Tecnico ESSEPI’ del Geometra Stefano PIZZI, Via Dott. Cicoletti, 71, Pieve Vergonte, dell’importo di € 46.824,73;

Viste  le determinazioni del Responsabile dell’Ufficio Tecnico:

· n. 79 in data 13 ottobre 2008, del Responsabile Ufficio Tecnico, di validazione del progetto esecutivo;

· n. 104 in data 15/12/2008, di approvazione risultati di gara per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali carrozzabili di collegamento delle frazioni e località abitate – Molini Alta e Pozzetto; aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa AMIGLIARINI s.n.c., Via Galletti 6, Crevoladossola, per il prezzo netto di € 33.779,07 (dicui € 1.600,00 per oneri sicurezza);

ATTESO che si dava alla determinazione n. 104/2008 valore contrattuale, mediante sottoscrizione di una copia a titolo di accettazione da parte dell’appaltatore;
VISTO il verbale di consegna lavori in data 29 maggio 2009, registrato al n. 2230 del protocollo comunale del 01/06/2009;
ATTESO che in data 1 giugno 2009, registrata al protocollo comunale al n. 2230, il progettista e Direttore lavori, Studio Essepì a firma del Geom. Stefano Pizzi, datata 29 maggio 2009, presentava una variante conseguente a nuovi eventi atmosferici, composta dai seguenti elaborati:

· Relazione tecnico descrittiva;
· Computo metrico estimativo – prima variante;

ATTESO che la variante comporta una spesa complessiva di € 44.066,06 di cui € 33.779,05 per lavori al netto del ribasso d’asta, contenuta nella spesa da quadro economico di aggiudicazione;

PRESO ATTO che la presente variante, si rende necessaria in quanto durante il rigido periodo invernale, a seguito delle avversità meteorologiche, le strade oggetto d’intervento hanno subito importanti modificazioni portando alla luce delle realtà che al momento della progettazione erano sconosciute: in fase progettuale era prevista la scarifica dell’asfalto su un fondo apparente buono ma, a seguito della comparsa di profonde buche piene di detriti presenti in varie zone dei percorsi, si è potuto constatare che lo stesso risulta essere di minimo spessore e la scarifica porterebbe ad una instabilità del nuovo fondo compromettendo la corretta realizzazione dei nuovi interventi; si rendeva quindi necessario un ripristino attraverso una accurata pulizia della sede stradale con tutte le cunette esistenti, tombini e griglie, chiusura delle buche previa stesura di ancorante bituminoso, risagomatura con le giuste pendenze della strada ed asfaltatura con BINDER più o meno granulato a seconda dei tratti interessati. In Località Pozzetto, il piazzale ed il tratto di strada che dal punto “A” và al punto “B” è in pessime condizioni, per tanto, tale parte verrà ricostruita a partire dallo strato finale, mentre la parte in discrete condizioni verrà recuperata e riasfaltata.. Verificata la differenza di prezzo tra l’intervento originale e la presente Variante, si decide, per pari importo d’appalto, di completare la sistemazione della strada “Molini Alta” dalla sua origine sino alla fine, mentre la strada “Pozzetto” dalla posa della nuova griglia fino al parcheggio;
ATTESO che con la variante viene inoltre aggiunta la posa di nuove barriere sulla strada di Molini Alta che per motivi economici non erano state inserite in precedenza.

DATO ATTO che sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Approvare la variante conseguente a nuovi eventi atmosferici, composta dai seguenti elaborati:

· Relazione tecnico descrittiva;
· Computo metrico estimativo – prima variante
variante che comporta una spesa complessiva di € 44.066,06 di cui € 33.779,05 per lavori al netto del ribasso d’asta, contenuta nella spesa da quadro economico di aggiudicazione, con il seguente quadro economico:

	A)
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
	
	€ 33.779,05

	
	Di cui:
	Importo per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso
	€ 1.600,00
	

	
	
	Importo per lavori soggetto a ribasso d’asta
	€ 34.666,91
	

	
	-
	Ribasso contrattuale del 7,23%
	- € 2.507,86
	

	B)
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
	
	

	
	B1
	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori a forfait sull’importo lavori
	€ 5.100,00
	

	
	B2
	Cassa Geometri 4% su B1 (spese tecniche)
	€ 204,00
	

	
	B3
	I.V.A. 10% sull’importo dei lavori
	€ 3.377,91
	

	
	B4
	I.V.A. 20% su B1+B2 (cassa geometri e spese tecniche)
	€ 1.060,80
	

	
	B5
	Responsabile del procedimento 1,50% su A)
	€ 544,30
	

	
	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	€ 10.287,01
	€ 10.287,01

	C)
	TOTALE INVESTIMENTO
	
	€ 44.066,06


2) Far fronte alla spesa di progetto con impegno di spesa della somma di € 44.066,06, che si assume all’intervento 2080101, voce di bilancio 8230/10/1 “sistemazione strade comunali, vicinali, mulattiere, sentieri, posa barriere, ripari”.

3) Di finanziare quota parte del progetto con il contributo in conto capitale di € 30.000 concesso dalla Regione Piemonte con D.D. n. 155 del 19/10/2007, e con fondi del bilancio comunale.

4) Di confermare l’incarico di responsabile Unico del procedimento il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Arch. Matilde CORTI.

5) La presente deliberazione è trasmessa ai Capo gruppo Consiliari, e, alla Prefettura del Verbano-Cusio-Ossola, ai sensi del D.L. n. 152/1991, convertito nella legge n. 203/1991.
Letto, confermato e sottoscritto

	Il Sindaco

F.to : ZAMETTI BRUNO
___________________________________
	Il Segretario Comunale

F.to : LONGA Dott. FULVIO
___________________________________




	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/06/2009 al 26/06/2009 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



	Calasca Castiglione, lì 11/06/2009

	Il Segretario Comunale

F.to:LONGA Dott. FULVIO



	Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

· Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

· Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 



	Calasca Castiglione, lì 11/06/2009
	Il Segretario Comunale

F.to:LONGA Dott. FULVIO



	E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
                   

	lì, 11/06/2009
	Il Segretario Comunale
LONGA Dott. FULVIO


	DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
· Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

· Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

	Calasca Castiglione , lì _________________________
	Il Segretario Comunale

LONGA Dott. FULVIO









